ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

R. José Rodrigues Coura, 45 – CEP 58119-000 São Sebastião de Lagoa de Roça - PB,– CNPJ 8742439/0001-00

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE EVENTOS – FASE 01 – CONTRATO  DE REPASSE 0281403-97

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação junto a GIGOV que a planilha de reprogramação da obra de Construção da Área de Eventos em sua primeira fase no município de Sâo Sebastião de Lagoa de Roça, tiveram os valores alterados em relação a planilha original aprovada pela Caixa nos itens 5.2 e 5.5 utilizando por base os preços SINAPI base nov/2014 desonerado, mantidos os demais itens cm os mesmos preços por entender que são exequíveis. Informo ainda que foi modificada o piso da arquibancada que passará a ser revestido de granilite e o piso da área frontal a arquibancada passará a ser de cimentado pigmentado. Tal mudança não afeta o objeto e se deu em razão do realinhamento de preços que impossibilitou revestir toda a área frontal da arquibancada com granilite.

Foram feitas algumas adequações de valores de área que não foram observadas quando da aprovação do projeto na sua versão original.

Informo ainda que suprimimos por questões financeiras os itens 6.1 e 6.2 que tratava do paisagismo que não será contemplado mais no projeto ora apresentado.

_________________________________

MsC. Lucílio José dos Santos Vieira

Engenheiro Civil - CONFEA 1607104350